ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

на 2018-2022 годы»

«Об утверждении

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

# В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с проектом решения Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018–2022 годы)», методическими рекомендациям по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденными Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр, Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 №626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск", статьями 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 года №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск |  | Н.М. Чванова |
| Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по экономическим вопросам |  | А.А. Баранников |
| Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | С.А.Борисов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | А.Г. Козловская |
| Руководитель «Бюджетно-финансового управления администрации города Саяногорска» |  | И.В.Пожар |
| Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска |  | В.С. Кузьмин |
| Начальник юридической службы Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | А.В.Дорофеев |

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной экспертизы с 01.11.2017г. по 06.11.2017г.

Исп. Ярцева А.С.

Тел. 6-24-77

Рассылка: в дело, ОЭиР, КЖКХиТ, ИАО, БФУ

# Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

от_________________№_________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

## Паспорт

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель программы) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска) |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники программы) | отсутствуют |
| Подпрограммы (подпрограммы программы) | отсутствуют |
| Цель (цели программы) | Создание комфортной городской среды проживания в муниципальном образовании город Саяногорск |
| Задачи (задачи программы) | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск |
| Целевые показатели (целевые индикаторы и показатели программы) | Показатель | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | 8 | 18 | 29 | 24 | 31 | 40 |
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | 3.Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, % | 24 | 28 | 32,5 | 37 | 42 | 47 |
| Этапы и сроки реализации (срок реализации программы) | 2018 - 2022 годы, этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных средств (объемы бюджетных ассигнований Программы) | Объем финансирования, бюджет муниципального образования город Саяногорск, всего – 4700,0 тысяч рублей, в т.ч. по годам: 2018 год -1000,0 тыс. руб.; 2019 год – 900,0 тыс. руб.; 2020 год – 800,0 тыс. руб.; 2021 год -1000,0 тыс.руб.; 2022 год – 1000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты реализации Программы) | Реализация Программы позволит обеспечить: -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к 2022 году на 100% к уровню 2017 года; -благоустройство всех муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Саяногорск -Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве до 47% от общего количества таких территорий |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе анализ основных проблем и прогноз ее развития

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Анализ текущего состояния благоустройства территорий муниципального образования город Саяногорск показал, что уровень благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов не отвечает современным требованиям жителей.

В настоящее время благоустроено 8 дворовых территорий (полностью освещенных, асфальтированных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения, малыми архитектурными формами) общей площадью   11 тыс. м².

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 3,3%.

Всего 1,2% населения муниципального образования город Саяногорск  проживает в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Из 150 дворовых территорий многоквартирных домов порядка 142 двора нуждается в проведении комплексных мероприятий по благоустройству, в том числе в ремонте дворовых проездов, обеспечении освещения дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, оборудования и сооружений, предназначенных для санитарного содержания территории и т.д.

Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

В муниципальном образовании город Саяногорск  объекты благоустройства, такие как улицы, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и также нуждаются в ремонте и реконструкции.

На территории муниципального образования город Саяногорск  расположены 123 муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) общей площадью 3400,7 тыс. м².

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 24 % от общего количества таких территорий. Общая площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 207,4 тыс. м².

Площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, составляет 3193,3 тыс. м², или 76% от общего количества таких территорий.

Неблагоустроенность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования город Саяногорск.

Создание комфортных условий проживания путем качественного повышения уровня благоустройства дворовых и общественных муниципальных территорий способствует концентрации в муниципальном образовании город Саяногорск человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Решение актуальных задач благоустройства территорий городского округа требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования город Саяногорск, позволят обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, создать комфортные условия проживания для жителей в муниципальном образовании город Саяногорск.

## II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2009 № 163 (далее - Комплексная программа), приоритетами (направлениями) муниципальной политики в сфере ЖКХ являются:

- разработка единого плана озеленения, освещения территории муниципального образования г. Саяногорск;

- строительство новых мест для отдыха и занятия спортом;

- благоустройство внутридворовых проездов, территорий;

- повышение безопасности дорожного движения (устройство пешеходных дорожек).

Комплексная программа определяет стратегию муниципальной политики в сфере благоустройства городской территории и инфраструктуры жизнедеятельности граждан, в соответствии с которой сформулирована основная цель данной муниципальной программы - создание комфортной городской среды проживания в муниципальном образовании город Саяногорск и сформулированы задачи Программы:

-Повышения уровня  благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск

Также в 2018, году планируется инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с последующим заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

## III. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы запланирована на период 2018 - 2022 годов, этапы реализации программы не выделяются.

## IV. Перечень основных мероприятий программы

Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

## V. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации мероприятий муниципальной программы требуется 4700,0 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования город Саяногорск, по годам:

2018 год – 1000,0 тыс. руб.;

2019 год – 900,0 тыс. руб.;

2020 год – 800,0 тыс. руб.;

2021 год – 1000,0 тыс. руб.;

2022 год – 1000,0 тыс. руб.

При поступлении средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Саяногорск.

## VI. Перечень целевых показателей

| Показатель | Базовое значение (факт 2017года) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | 8 | 18 | 29 | 24 | 31 | 40 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования в год, ед. | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Доля благоустроенных муниципальных территории от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, % | 24 | 28 | 32,5 | 37 | 42 | 47 |

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки (исключения или дополнения) в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной (муниципальной) политики в сфере ЖКХ.

VII. «Минимальный перечень и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий»

7.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установку скамеек, урн

7.2.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

-оборудование детских площадок;

-оборудование спортивных площадок;

-озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников и газонов);

-обустройство автомобильных парковок;

-капитальный, текущий ремонт и строительство дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

-капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

7.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется при обязательном финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.

7.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 20% и более 30% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

7.5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

7.6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:

-копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием;

-копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

7.7. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:

-отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

-отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету вправе представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.8. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы».

VIII. «Участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ, нормативная стоимость работ»

При реализации мероприятий по благоустройству из дополнительного перечня работ предусматривается участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в форме трудового и (или) финансового участия, включающего выполнение работ:

1) Субботники (уборка территорий);

2) Подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

3) Участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

4) Участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней  работ:

| №п/п | Вид работ | Стоимость, с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень видов работ |
| 1. | Укладка 1 кв. м. асфальтового покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (с учетом цены материалов, Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон, горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка II, тип В Укладка 1 погонного метра бордюрного камня при цементобетонных покрытиях (с учетом цены материалов, БВ 100,30,15/бетон В30 (М400), объемом 0,042м3, на подготовленное основание) | 1546,98 руб. 1111,56 руб. |
| 2. | Установка урны (с учетом стоимости урны), 1 шт. | 4571,00 руб. |
| 3. | Установка скамейки (с учетом стоимости скамейки), 1 шт. | 14827,88 руб. |
| 4. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 4.1. | Замена (установка) светильников, 1 шт. | 2900,0 руб. |
| 4.2. | Замена (установка) опор, 1 шт. | 18000,0 руб. |
| Дополнительный перечень видов работ |
| 1. | Укладка 1кв. м. тротуарной плитки (с учетом цены материалов, плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | 1149,32 руб. |
| 2. | Капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока, 1 м. | 1100,00 руб. |
| 3. | Оборудование детских площадок | Сметный расчет |
| 4. | Оборудование спортивных площадок, 1 кв.м. | 1500,0 руб. |
| 5. | Озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников и газонов) | 1816,0 руб. |
| 6. | Обустройство автомобильных парковок | Сметный расчет |

IX. «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы»  приведен в приложении № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы».

X. «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы»  приведен в приложении № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы».

XI. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территории муниципального образования город Саяногорск приведен в приложении № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018-2022 годы»

План реализации мероприятий по благоустройству

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) 2018 год | Срок наступления контрольного события (дата) 2019 год | Срок наступления контрольного события (дата) 2020 год | Срок наступления контрольного события (дата) 2021 год | Срок наступления контрольного события (дата) 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | 1 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Перечень

основных программных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, в т.ч: | Средства местного бюджета | 500,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|  |  | Средства бюджета РХ | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018-2022г |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, в т.ч. | Средства местного бюджета | 500,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|  |  | Средства бюджета РХ | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018-2022г |  |
| ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования | Тыс. руб. | 1000,0 | 900,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» | Ответственный исполнитель -Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 1 000,0 | 900,0 | 800,00 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018-2022г |
|  |  | Средства федерального бюджета Российской Федерации |  |

## Приложение № 4

к муниципальной программе

"Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы"

Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей в 2018 году | Значение показателей в 2019 году | Значение показателей в 2020 году | Значение показателей в 2021 году | Значение показателей в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 18 | 29 | 24 | 31 | 40 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | Проценты | 22,7 | 35 | 51 | 71,3 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территории от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, % | Проценты | 28 | 32,5 | 37 | 42 | 47 |
| 5 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% |
| 6 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Часы | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту |
| 7 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Часы | По факту | По факту | По факту | По факту | По факту |

## Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня

работ по благоустройству дворовых территорий,

и механизм контроля за их расходованием,

а также порядок финансового участия граждан

в выполнении указанных работ

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы", утвержденной настоящим постановлением (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) дополнительный перечень работ - установленный настоящим постановлением перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

2) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

3) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов, но не более 30%, от общей стоимости соответствующего вида работ;

### 4) муниципальная общественная комиссия - комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 10.03.2017г. № 148 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состава общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ и

### проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ, положения об общественной комиссии, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы»;

5) уполномоченная организация - управляющая организация (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив), осуществляющая управление многоквартирным домом, определенная в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

# 2. Порядок и форма участия (трудовое и финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий.

2.5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

1) субботники (уборка территорий);

2) подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

3) участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

4) участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории.

2.6. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо уполномоченная организация предоставляет в Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома либо уполномоченной организации о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).

2.7. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет по Жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска одновременно с отчетами о расходовании субсидий, но не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.8. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.9. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на специальный счет, открытый в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, уполномоченной организацией, определенной в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее - Уполномоченная организация).

2.10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

2.11. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Комитет по Жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в установленном порядке Уполномоченной организацией, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

2.12. После подтверждения финансового участия заинтересованными лицами, Комитет по Жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска заключает с Уполномоченной организацией соглашение о предоставлении субсидий за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

# 3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Уполномоченная организация открывает специальный счет в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.2. В случае, если дизайн-проектом предусматривается выполнение работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, то Уполномоченная организация сначала организует сбор средств от заинтересованных лиц в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, а затем обращается в Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорску с заявлением о заключении соглашения о предоставлении субсидий, в соответствии с порядком о предоставлении субсидий.

3.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 и не более 30 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска в течение 10 дней со дня поступления денежных средств заинтересованных лиц заключает с Уполномоченной организацией соглашение о предоставление субсидий, в котором указывается объект благоустройства, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также порядок возврата средств в случаях, определенных соглашением.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение двадцати дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в первом абзаце настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

3.5. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления процедур закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.6. Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также средств, поступающих в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий.

3.7. Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении и расходовании средств Уполномоченными организациями.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц и средств субсидий, поступающих из бюджетов всех уровней, осуществляется Уполномоченной организацией на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

# 4. Контроль за расходованием средств

заинтересованных лиц

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорска в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченная организация ежегодно обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы»

# 1. Общие положения

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Уставом муниципального образования город Саяногорск.

1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа).

1.3. В целях Порядка под дворовой территорией многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.4. Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от организационно-правовой формы, граждан, заинтересованных в проекте благоустройства и готовых участвовать в его реализации (далее - заинтересованные лица), в процессе отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу обеспечивается с соблюдением принципов:

достижения согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий;

открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых территорий;

открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства дворовых территорий;

доступности информации и информирования заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

# 2. Порядок и сроки представления предложений о включении

дворовой территории в муниципальную программу

2.1. Уполномоченные представители заинтересованных лиц представляют предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее - предложения) в адрес Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска.

2.2. К предложениям прилагаются следующие документы:

а) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн, скамеек;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство дворовых проездов;

форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

решение о включении в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

решение о содержании благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства, а также об источниках его финансирования;

решение о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, подписании соответствующих актов;

б) согласованная с заинтересованными лицами схема изображения дворовой территории (с границами дворовой территории) с обозначением мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием объемов планируемых работ (далее - схема благоустройства дворовой территории).

2.3. Поступившие в адрес Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска предложения регистрируются с указанием порядкового регистрационного номера, даты представления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества уполномоченного представителя заинтересованных лиц.

2.4. Предложения принимаются в течение периода реализации муниципальной программы в срок до 1 ноября года, предшествующего плановому году финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (за исключением 2018 года). В 2018 году рассматриваются предложения, поступившие в течение 2017 года и не включенные в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Прием предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, время представления предложений указывается в уведомлении о начале приема предложений заинтересованных лиц, размещенном на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованном в городской газете «Саянские ведомости».

# 3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о

включении дворовой территории в муниципальную программу

3.1. Комитет по ЖКХ и рассматривает поступившие предложения и при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренных 3.2 Порядка, включает дворовую территорию, содержащуюся в предложении, в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году, для рассмотрения муниципальной общественной комиссией.

При наличии оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска направляет уполномоченному представителю заинтересованных лиц, представившему предложение, письменный отказ в принятии предложения.

3.2. Основаниями для отказа в принятии предложения являются:

а) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу в соответствии с действующим законодательством;

б) отсутствие многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, в региональной программе капитального ремонта.

3.3. По результатам инвентаризации и проведенного отбора дворовых территорий Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска формирует адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (далее - адресный перечень дворовых территорий), и направляет его на рассмотрение общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы (далее - общественная комиссия).

3.4. Общественная комиссия рассматривает и оценивает адресный перечень дворовых территорий и осуществляет подготовку рекомендаций по изменению адресного перечня дворовых территорий.

3.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в городской газете «Саянские ведомости».

3.6. Адресный перечень дворовых территорий включается в муниципальную программу с учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из фактического объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы

# 1. Общие положения

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественных территорий в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр (далее - Методические рекомендации).

1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) о включении общественных территорий в муниципальную программу.

1.3. В целях Порядка под общественными территориями понимаются территории муниципального образования город Саяногорск соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), предназначенные для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий.

1.4. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу обеспечивается с соблюдением принципов:

достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства общественной территории;

открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории;

открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественной территории, с учетом мнения жителей муниципального образования город Саяногорск;

доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах по благоустройству общественных территорий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

# 2. Порядок и сроки представления предложений о включении

общественных территорий в муниципальную программу

2.1. Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы» с перечнем всех общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и публикуется в городской газете «Саянские ведомости» для общественных обсуждений.

2.2. Предложения по уточнению (дополнению) адресного перечня общественных территорий (далее - предложения) подаются заинтересованными лицами по адресу: Администрация муниципального образования город Саяногорск, Советский мкр., дом 1, или по электронной почте на адрес: PriemKGKH@sng.khakasnet.ru.

2.3.По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы», формируется уточненный адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству с указанием года благоустройства.

2.4. Отклоняются и не рассматриваются по существу предложения:

поступившие по окончании установленного срока общественного обсуждения;

анонимные и не поддающиеся прочтению;

не относящиеся к уточнению (дополнению) адресного перечня общественных территорий;

по дополнению адресного перечня территориями, не соответствующими определению понятия общественной территории и (или) не вошедшими в перечень всех общественных территорий проекта муниципальной программы, размещенный на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети «Интернет».

# 3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о

включении общественных территорий в муниципальную программу

3.1. Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1.Составляет отчет о результатах общественных обсуждений и приема предложений (далее - отчет);

2. Направляет отчет и адресный перечень общественных территорий в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы» (далее - общественная комиссия).

3.2. Общественная комиссия:

1.Рассматривает отчет и адресный перечень общественных территорий, оценивает предложенные общественные территории на соответствие критериям, установленным пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций;

2. Осуществляет подготовку рекомендаций по изменению (дополнению) адресного перечня общественных территорий.

3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в городской газете «Саянские ведомости».

3.4. Адресный перечень общественных территорий включается в муниципальную программу с учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из фактического объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территории муниципального образования город Саяногорск

1.​ Общие положения

### 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территории муниципального образования город Саяногорск.

1.2. Дизайн – проекты подлежат общественному обсуждению и утверждению их постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск до 01.03.2018г.

1.3. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов общественных территории муниципального образования город Саяногорск, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Саяногорск, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск осуществляется Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорска, либо заинтересованными лицами по согласованию с Комитетом по  ЖКХ и Т г.Саяногорска.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатываются дизайн-проекты благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения, дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территории муниципального образования город Саяногорск, дизайн - проекты размещаются на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и публикуются в городской газете «Саянские ведомости».

3.2. Срок обсуждения дизайн-проектов определяется в информационном сообщении об общественном обсуждении дизайн – проектов благоустройства дворовых и общественных территории муниципального образования город Саяногорск для дальнейшего их утверждения.

3.3. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск осуществляется Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорска.

## Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий по благоустройству к программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск |
| 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск | П.7.1 | П.7.2 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2022 год | 2018-18ед. 2019-29ед. 2020-24ед. 2021-31ед. 2022-40ед. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Саяногорск | 100% |
| 2.Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | Работы по благоустройству | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2022 год | 2018-5ед. 2019-5ед. 2020-5ед. 2021-6ед. 2022-6ед. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | 47% |

## Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Перечень видов работ | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню |  |
|  |  | (указать виды работ) | (указать виды работ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дом 1 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2019 |
| 2 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дом 2 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн, ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2021 |
| 3 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 5/6,7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории, водоотведение поверхностного стока | 2021 |
| 4 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 8,4,9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2019 |
| 5 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10А, 10Б | нет | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 6 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10,11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 7 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 17,18 | обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 8 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дом 16 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2021 |
| 9 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 14,15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2021 |
| 10 | г.Саяногорск, Енисейский мкр., дома 12,13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 11 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 5,6,7,8 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории, оборудование детской площадки, спортивной площадки, система водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 12 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 1,2,3,4 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории | 2020 |
| 13 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2021 |
| 14 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 10,11,12,13,15,16 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 15 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 17,19,20 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, в том числе проезд к школе №2 | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 16 | г.Саяногорск, Комсомольский мкр., дом 67 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории | 2019 |
| 17 | г.Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 68,69,70 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 18 | г.Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 71,72 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока, оборудование детской и спортивной площадки | 2022 |
| 19 | г.Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 73,74,75,76 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2018 |
| 20 | г.Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 61,62,63,64 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 21 | г.Саяногорск, Южный мкр., дома 1,2,3,4,5,6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022 |
| 22 | г.Саяногорск, Южный мкр., дома 7,8,9,10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских площадок, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2018 |
| 23 | г.Саяногорск, Южный мкр., ул.Юбилейная, дома 3а (корпуса1-4), 15А | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок | 2022 2018 |
| 24 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 14,25,32,33 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2020 |
| 25 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 21,22,23,24,26 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2018 |
| 26 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 27 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2018 |
| 27 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 35,43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории | 2019 |
| 28 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 36,37,38 | установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок | 2018 |
| 29 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 30 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 30 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2019 |
| 31 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 45 | ремонт дворовых проездов | оборудование спортивной площадки | 2022 |
| 32 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 44,46,47 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2018 |
| 33 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 48,49 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских площадок | 2021 |
| 34 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 50,51 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, озеленение, обустройство автомобильных парковок | 2022 |
| 35 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 59 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, обустройство автомобильных парковок | 2019 |
| 36 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 55,56 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 37 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 53,54,18,57 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории | 2019 |
| 38 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дом 64 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 39 | г.Саяногорск, Заводской мкр., дома 15А,15Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории | 2022 |
| 40 | г.Саяногорск, Советский мкр., дом 2 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 41 | г.Саяногорск, Советский мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | 2022 |
| 42 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 4,5,6,8,14,3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, обустройство автомобильной парковки, оборудование детских и спортивных площадок | 2019 |
| 43 | г.Саяногорск, Советский мкр., дом 44 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, оборудование детской и спортивной площадки, озеленение территории | 2022 |
| 44 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 20,19,18,17,16,21,22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2018 2019 |
| 45 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 29,25Б,25А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2018 2022 |
| 46 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 26,27,28 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской и спортивной площадки | 2020 |
| 47 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 31,32,33,34,34А,34Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудования детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 48 | г.Саяногорск, Советский мкр., дома 37,35,36,38,40 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2022 |
| 49 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 8 | нет | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходной дорожки | 2018 |
| 50 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 9,10,11,12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2018 |
| 51 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 13 | ремонт дворовых проездов, установка урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, в том числе пешеходной дорожки вокруг детского сада № 16 | 2019 |
| 52 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 7 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 53 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 54 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 2 | ремонт дворового проезда, установка урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 55 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 3,4,5,6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 56 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
| 57 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 21/23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, | 2018 |
| 58 | г.Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 17/25 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильных парковок | 2022 |
| 59 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2020 |
| 60 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 2, 2В,2Б,2А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильных парковок | 2019 |
| 61 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дом 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки | 2019 |
| 62 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дом 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки | 2021 |
| 63 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 35,36 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара | 2022 |
| 64 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 37,38 | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 65 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 34 (корпуса 1-4), 32 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки и ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 66 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 39-40 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки и ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 67 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 28 (корпуса 1-5) | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2022 |
| 68 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома22/1, 22/1, 23, 23а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, | 2022 |
| 69 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 21, 25 ,26, 27 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 70 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 20,19 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 71 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дом 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 72 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дом 17 | ремонт дворовых проездов, установка урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 73 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 10,11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2021 |
| 74 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 8,9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 75 | г.Саяногорск, Центральный мкр., дома 12,13А,13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории (посадка деревьев) | 2019, 2022 |
| 76 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 1,2,3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | нет | 2020 |
| 77 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 37 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской и спортивной площадки, ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2020 |
| 78 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 9,10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 79 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 15,6,5,8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2022 |
| 80 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 13А, 13 | установка скамеек, урн | нет | 2019 |
| 81 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 19А, 18А,18Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2021 |
| 82 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25,21А,21Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 83 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 22,23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2020 |
| 84 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 11,12 | ремонт дворовых проездов, установка, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2020 |
| 85 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 5А | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок | 2021 |
| 86 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 87 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 38 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 88 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 41 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 89 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 43 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, ремонт дворовых проездов | оборудование детской площадки | 2022 |
| 90 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 26А, 26Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2021 |
| 91 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25А, 25Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022 |
| 92 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 24А, 24Б | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 93 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 23А, 23Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 94 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 48,49 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2021 |
| 95 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 47 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2018 |
| 96 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 32 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 97 | г.Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 33,34 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022 |
| 98 | рп Майна, ул.Гагарина, дома 57,59,61 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 99 | рп Майна, ул.Дивногорская, дома 6,8,10 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 100 | рп Майна, ул.Рабовича, дома 1,3 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт проезда | устройство детской площадки, спортивной площадки | 2018 |
| 101 | рп Майна, ул.Дивногорская, дома 1,2,3,4 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 102 | рп Майна, ул.Ленина, дома 31,33 | установка скамеек и урн | нет | 2020 |
| 103 | рп Майна, ул.Ленина, дома 32,34 | установка скамеек и урн | нет | 2021 |
| 104 | рп Майна, ул.Ленина, дома 36,38,40, ул.Короленко, дома 27,29 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 105 | рп Майна, ул.Ленина, дома 52,54 ул.Короленко, дом 37 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2020 |
| 106 | рп Майна, ул.Ленина, дома 56,58,60, ул.Островского, дом 10 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн, ремонт дворового проезда | нет | 2022 |
| 107 | рп Майна, ул.Гагарина, 53 | установка скамеек и урн, ремонт дворового проезда | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 108 | рп Майна, ул.Короленко, 26,28,34 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 109 | рп Майна, ул.Короленко 30,35 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2022 |
| 110 | рп Майна, ул.Гагарина, 61 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 111 | рп Майна, ул.Гагарина, 63,65,67 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек | нет | 2022 |
| 112 | рп Майна, ул.Калинина,18, 20А | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 113 | рп Майна, ул.Калинина, 20А | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 114 | рп Майна, ул.Ленина, 50 | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 115 | рп Майна, ул.Победы, 11 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 116 | рп Майна, ул.Пристанская, 10 | установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 117 | рп Черемушки, дома 1,8,9 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2018 |
| 118 | рп Черемушки, дома 2 ,7,3 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки | 2020 |
| 119 | рп Черемушки, дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2021 |
| 120 | рп Черемушки, дом 5 | ремонт дворовых проездов | обустройство автомобильных парковок, | 2021 |
| 121 | рп Черемушки, дом 6 | обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2021 |
| 122 | рп Черемушки, дома 10,11,11а | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 123 | рп Черемушки, дом 12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, | 2018 |
| 124 | рп Черемушки, дом 13 | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2020 |
| 125 | рп Черемушки, дом 20 | установка скамеек | оборудование детской площадки | 2021 |
| 126 | рп Черемушки, дома 21,22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 127 | рп Черемушки, дома 23,24 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки | 2020 |
| 128 | рп Черемушки, дома37,38,39,40,41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детской площадки | 2020 |
| 129 | рп Черемушки, дома 42,43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | нет | 2021 |
| 130 | рп Черемушки, дома 44,45 | установка скамейки | оборудование детской площадки | 2021 |
| 131 | рп Черемушки, дом 65 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 132 | рп Черемушки, дом 66 | нет | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 133 | рп Черемушки, дом 67 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 134 | рп Черемушки, дом 68 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 135 | рп Черемушки, дома 69,70 | установка скамеек и урн | ремонт пешеходной дорожки | 2020 |
| 136 | рп Черемушки, дом 72 | установка урн | обустройство автомобильных парковок | 2021 |
| 137 | рп Черемушки, дома 73,74 | ремонт дворового проезда, установка урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходных дорожек | 2021 |
| 138 | рп Черемушки, дома 75,76 | установка скамейки | оборудование детской площадки, обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2021 |
| 139 | рп Черемушки, дома 77,78 | установка скамеек и обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 140 | рп Черемушки, дома 79,80 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2021 |
| 141 | рп Черемушки, дома 81,82,83,84 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 142 | рп Черемушки, дома 87,88,89 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
|  | ИТОГО | х | х |  |

## Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| №п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Год планируемого благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Саяногорск |
| 1 | Набережная в районе спасательной станции | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 2 | Набережная в районе клуба «Моржи» | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 3 | Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки, пешеходные дорожки к нему | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 4 | Пешеходные дорожки: район жилых домов 2,9 Советского мкр., Администрации | Обустройство пешеходных дорожек | 2018-2022 |
| 5 | Пешеходная зона в Центральном мкр., от футбольного поля с искусственным покрытием (район Летника) до перекрестка автодорог Ленина и Ветеранов труда | Комплексное благоустройство пешеходной зоны | 2018-2022 |
| 6 | Сквер в Центральном мкр., район между детскими садами № 28 и № 27 | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 7 | Сквер в Центральном мкр., район детской поликлиники | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 8 | Площадь «Узла связи» в Енисейском мкр. | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 9 | Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском мкр. | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 10 | Пешеходные дорожки вдоль улица 30-лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» | Благоустройство пешеходной зоны | 2018-2022 |
| 11 | Гравийный карьер | Комплексное благоустройство зоны отдыха | 2018-2022 |
| 12 | Пешеходная дорожка в районе №4 школы (ул.Металлургов) | Благоустройство пешеходной дорожки | 2018-2022 |
| 13 | Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| рп Майна |
| 14 | Лесопарковая зона отдыха | Комплексное благоустройство зоны отдыха | 2018-2022 |
| 15 | Площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы | Обустройство разворотной площадки | 2018-2022 |
| 16 | Устройство парковки в районе д/с «Фонарик» | Устройство парковки | 2018-2022 |
| 17 | Площадь по ул.Победы в районе ДК «Визит» | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 18 | Детская площадка в районе ул.Ленина, 49 | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 19 | Пешеходная дорожка по ул.Ленина в рп Майна | Комплексное благоустройство пешеходной зоны | 2018-2022 |
| 20 | Экопарк в районе питомника | Комплексное благоустройство территории с сохранением функции питомника | 2018-2022 |
| Д.Богословка |
| 21 | Пешеходная дорожка к школе и памятнику | Ремонт пешеходных дорожек | 2018-2022 |
| рп Черемушки |
| 22 | Пешеходная дорожка от ДК Энергетик до поликлиники | Комплексное благоустройство территории | 2018-2022 |
| 23 | Пешеходная дорожка из парка до набережной | Комплексное благоустройство пешеходной зоны | 2018-2022 |
| 24 | Зона отдыха (спортивный городок) между жилыми домами 2,3,4,5,6,7 | Обустройство зоны отдыха | 2018-2022 |
| 25 | Пешеходные дорожки II терраса, в т.ч. к жилому дому№87 | Обустройство пешеходных дорожек на II террасе | 2018-2022 |
| 26 | Освещение пешеходных дорожек рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2018-2022 |
| 27 | Освещение центральной площади рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2018-2022 |
| 28 | Лестница с предмостной площади к центральной площади | Ремонт лестничного марша | 2018-2022 |

# Footnotes

План реализации мероприятий по благоустройству приведен в Приложении №1 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы приведено в Приложении №3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы»

Основные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных  территорий муниципального образования город Саяногорск приведены в приложениях № 9  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

Адресный  перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 10 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложениях № 11 к муниципальной программе " Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы"

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________20___ № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город