О внесении изменений в постановление

Администрации г.Саяногорска от 15.02.2010 г. № 175

«Об утверждении ведомственных  муниципальных

целевых программ в сфере образования на 2010-2012 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2011г. № 87 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) и постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорска от 26.04.2012 г. № 655 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных  муниципальных целевых программ муниципального образования г.Саяногорск», руководствуясь ст. 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. № 35

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к Постановлению Администрации г. Саяногорска от 15.02.2010 г. № 175 «Об утверждении ведомственных муниципальных целевых программ в сфере образования на 2010-2012 годы» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.12г.

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования г. Саяногорск (Михалева Е.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г. Саяногорск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальной политике Н.М. Чванову.

Глава  муниципального

образования город Саяногорск                                                           Л.М. Быков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 31.07.2012 г.  № 1232

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. САЯНОГОРСК НА 2010 – 2012гг.»

г. Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования муниципального образования г.Саяногорск на 2010-2012гг.».

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной  целевой программы

«Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования

муниципального образования г.Саяногорска на 2010-2012гг.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы | «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования муниципального образования г.Саяногорск на 2010-2012гг.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ВМЦП | Решение Саяногорского городского Совета депутатов №161 от 23.12.2010г. Решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2011 г. № 87 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2012 год» |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования г.Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям. |
| Задачи ВМЦП | - провести 142 ремонтные (общестроительные) работы в образовательных учреждениях, за период действия ВМЦП; - изготовить 10 проектно-сметных документаций за период действия ВМЦП; - выполнить 3 технических контроля (экспертизы) за период действия ВМЦП. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности Единица измерения 2010г. 2011г. 2012г. 1. Проведение ремонтных (общестроительных) работ в О К-во работ 79 51 12 2. Изготовление проектно-сметной документации К-во работ 3 7 0 3. Технический контроль (экспертиза) К-во работ 0 2 1 |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | ВМЦП реализуется в три этапа в 2010 году, в 2011 году, в 2012году. |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 57 997,25 т.руб. муниципальный бюджет муниципального образования г.Саяногорска и бюджет Республики Хакасия в т.ч.: -2010г. - 26 544,0 т.руб. (МБ); -2011г. - 14 315,5 т.руб. (МБ); -2012г. - 17 137,75 т.руб. ( 11 477,17 т.руб. -МБ, 5660,58 т.руб.- РХ). |
| Ожидаемые конечные результаты | - проведение 142-х ремонтных (общестроительные) работ в образовательных учреждениях, за период действия ВМЦП; - изготовление 10 проектно-сметных документаций за период действия ВМЦП; - выполнение 3 технических контролей (экспертиз) за период действия ВМЦП. |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования. |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

1.  Характеристика проблемы

В настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности зданий и сооружений образования, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам.

Поэтому необходимо направить работу по организации капитального ремонта  зданий учреждений образования не только на предупреждение  и ликвидацию аварийных ситуаций, но и на планомерное осуществление мероприятий, позволяющих обеспечивать бесперебойное функционирование  объектов образования.  Ведомственная муниципальная целевая программа  является  наиболее действенным методом такого планирования, поэтому, образовательные учреждения переходят к программному  планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска состоит из общеобразовательных школ, школы-интерната, начальной школы, детского дома, внешкольных учреждений, детских дошкольных учреждений, всего 29 учреждений, занимающих 34 здания.

Все 34 здания, т.е. требуют капитального ремонта по различным видам работ: ремонт систем отопления, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, электромонтажные работы, установка оконных блоков, реконструкция приточно-вытяжной вентиляции, ремонт тепловых узлов, ремонт систем освещения, общестроительные работы.

Школы и детские сады находятся в типовых зданиях, школа-интернат, детский дом находятся в приспособленных помещениях. Все образовательные учреждения имеют водопровод, канализацию, центральное  теплоснабжение (только Богословская начальная школа имеет печное отопление и не имеет водопровода).

Срок эксплуатации зданий  составляет от 17 лет до 41 года.

Консолидация усилий, целевое использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, текущее и перспективное планирование и организация проведения ремонта образовательных учреждений, осуществление контроля за качеством выполнения подрядными организациями договорных условий  - все это позволит обеспечить эффективное решение поставленных задач.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования  и развития учреждений образования.

2. Цель и задачи

Цель Программы – поддержка  зданий образовательных учреждений  в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

Задачами Программы:

- провести 142 ремонтные (общестроительные) работы в образовательных учреждениях, за период действия ВМЦП;

- изготовить 10 проектно-сметных документаций за период действия ВМЦП;

- выполнить 3 технических контроля (экспертизы) за период действия ВМЦП.

- Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятий (работ) | Сумма всего (в т.руб.) | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/с № 3 «Фонарик» г.Саяногорска пгт.Майна | Ремонт оконных блоков | 16,10 | 16,10 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 24,00 | 24,00 |  |  |
|  | Ремонт системы вентиляции в столовой | 97,65 | 97,65 |  |  |
|  | Ремонт системы вентиляции в прачечной | 99,57 | 99,57 |  |  |
|  | Приобретение туалетных перегородок | 49,56 |  | 49,56 |  |
|  | Изоляция трубопровода | 9,02 |  | 9,02 |  |
| Итого |  | 295,90 | 237,32 | 58,58 | 0,00 |
| д/с № 10 «Щелкунчик» | Ремонт кровли склада | 46,46 | 46,46 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления в группах | 89,18 | 89,18 |  |  |
|  | Замена изоляции трубопроводов, ремонт системы отопления и ГВС | 351,23 | 351,23 |  |  |
|  | Установка электрозадвижки | 72,17 | 72,17 |  |  |
|  | Ремонт прогулочной веранды | 63,86 | 63,86 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (установка теплосчетчика) | 42,67 | 42,67 |  |  |
|  | Проект на строительство теневого навеса | 21,29 |  | 21,29 |  |
| Итого |  | 686,85 | 665,57 | 21,29 | 0,00 |
| д/с № 11 «Росинка» г.Саяногорска | Монтаж и установка центробежного насоса на теплоузел | 90,00 | 45,00 | 45,00 |  |
|  | Восстановление новой группы | 432,18 |  | 432,18 |  |
|  | Ремонт электроосвещения (новая группа) | 30,08 |  | 30,08 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС, канализации (новая группа) | 192,66 |  | 192,66 |  |
| Итого |  | 744,92 | 45,00 | 699,92 | 0,00 |
| д/с № 15 «Снегирек» г.Саяногорска | Ремонт кровли | 477,58 | 17,54 |  | 460,04 |
|  | Ремонт межпанельных швов | 117,80 | 117,80 |  |  |
|  | Ремонт системы ХВС | 147,97 | 147,97 |  |  |
| Итого |  | 743,35 | 283,31 | 0,00 | 460,04 |
| д/с № 16 «Дюймовочка» г.Саяногорска | Общестроительные работы в группах | 166,57 | 166,57 |  |  |
|  | Замена оконных блоков | 46,89 | 46,89 |  |  |
|  | Ремонт теплосети | 12,36 |  | 12,36 |  |
| Итого |  | 225,83 | 213,47 | 12,36 | 0,00 |
| д/с № 20 «Дельфин г.Саяногорска | Ремонт теплового узла | 63,29 | 63,29 |  |  |
|  | Ремонт системы ГВС | 338,50 | 338,50 |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 94,44 |  | 94,44 |  |
|  | Приобретение туалетных перегородок | 99,12 |  | 99,12 |  |
| Итого |  | 595,36 | 401,79 | 193,56 | 0,00 |
| д/с № 21 «Аленький цветочек» г.Саяногорска | Проект на строительство теневого навеса | 21,29 |  | 21,29 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 609,98 |  | 609,98 |  |
|  | Сантехнические работы (перепланировка под группу) | 72,08 |  | 72,08 |  |
|  | Ремонт моечных (новая группа) | 44,01 |  | 44,01 |  |
| Итого |  | 747,36 | 0,00 | 747,36 | 0,00 |
| д/с № 22 «Почемучка» г.Саяногорска | Ремонт теплового узла | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  | Ремонт теплосети | 308,85 | 114,73 | 194,12 |  |
|  | Сантехнические работы в группе | 80,66 |  | 80,66 |  |
|  | Устройство 4-х тамбуров | 135,23 |  | 135,23 |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 36,63 |  | 36,63 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 823,56 |  | 823,56 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС канализации (новая группа) | 214,75 |  | 214,75 |  |
|  | Перепланировка холла в музыкальный зал | 337,08 |  | 337,08 |  |
|  | Ремонт электроосвещения (новая группа) | 64,01 |  | 64,01 |  |
| Итого |  | 2200,76 | 314,73 | 1886,03 | 0,00 |
| д/с № 25 «Умка» г.Саяногорска | Ремонт системы отопления | 49,34 | 49,34 |  |  |
|  | Отделочные работы коридора | 77,70 | 77,70 |  |  |
|  | Ремонт разводящих трубопроводов | 194,30 |  | 194,30 |  |
|  | Ремонт аварийных участков системы отопления | 47,31 |  | 47,31 |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | 2670,00 |  |  | 2670,00 |
|  | Ремонт канализации | 48,84 |  | 48,84 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 462,11 |  | 462,11 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС, ГВС и канализации (новая группа) | 125,58 |  | 125,58 |  |
| Итого |  | 3675,16 | 127,04 | 878,12 | 2670,00 |
| д/с № 27 «Сказка» г.Саяногорска | Ремонт чаши бассейна | 235,20 | 235,20 |  |  |
|  | Ремонт канализации в бассейне | 58,00 | 58,00 |  |  |
|  | Ремонт лотковой кровли | 291,47 | 209,23 |  | 82,24 |
|  | Ремонт межпанельных швов | 13,38 | 13,38 |  |  |
|  | Ремонт полов в бассейне | 99,91 |  | 99,91 |  |
|  | Обогрев дорожек в бассейне | 97,60 |  | 97,60 |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 102,29 |  | 102,29 |  |
| Итого |  | 897,84 | 515,81 | 299,80 | 82,24 |
| д/с № 28 «Жемчужинка» г.Саяногорска | Ремонт системы отопления | 25,20 | 25,20 |  |  |
|  | Общестроительные работы в пищеблоке | 210,00 | 210,00 |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 109,80 | 109,80 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 30,39 | 30,39 |  |  |
|  | Ремонт лотковой кровли | 333,12 |  |  | 333,12 |
|  | Ремонт кровли холодного склада | 50,10 | 50,10 |  |  |
|  | Ремонт помещений бассейна | 298,36 |  | 298,36 |  |
|  | Проект на строительство теневого навеса | 21,29 |  | 21,29 |  |
| Итого |  | 1078,26 | 425,50 | 319,64 | 333,12 |
| д/с №29 «У Лукоморья» | Ремонт системы водоотведения (установка теплового счетчика) | 99,70 | 99,70 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 135,67 | 135,67 |  |  |
| Итого |  | 235,37 | 235,37 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ школа- детский сад «Эврика» | Ремонт системы отопления | 396,30 | 396,30 |  |  |
| Итого |  | 396,30 | 396,30 | 0,00 | 0,00 |
| ГорОО (здание 7 мк-н, дом 32) | Общестроительные работы | 321,00 | 321,00 |  |  |
|  | Разработка ПСД на электроосвещение | 20,25 | 20,25 |  |  |
|  | Ремонт системы электроосвещения | 99,99 | 99,99 |  |  |
| Итого |  | 441,25 | 441,25 | 0,00 | 0,00 |
| ДОД ДЮСШ г.Саяногорска (здание школы № 4 ) | Общестроительные работы | 265,32 | 265,32 |  |  |
|  | Ремонт канализации | 199,17 | 199,17 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС | 378,50 | 378,50 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 96,57 | 96,57 |  |  |
|  | Ремонт вагончиков | 539,82 | 458,06 | 81,75 |  |
|  | Ремонт кровли в п. Майна «Юность» | 136,64 | 136,64 |  |  |
|  | Замена оконных и дверных блоков | 236,00 | 236,00 |  |  |
|  | Проектно-сметная документация | 10,75 | 10,75 |  |  |
|  | Устройство пандусов | 322,85 |  | 223,68 | 99,17 |
|  | Ремонт узла ХВС и системы отопления (аварийные работы) | 35,93 |  | 35,93 |  |
| Итого |  | 2221,55 | 1781,01 | 341,36 | 99,17 |
| ДОД Центр детского творчества г.Саяногорска | Ремонт теплосети в подвале | 45,08 | 45,08 |  |  |
|  | Сантехнические работы | 96,34 |  | 96,34 |  |
|  | Устройство постаментов и кер.плитки в туалета 1-3 этажей | 65,12 |  | 65,12 |  |
|  | Аварийный ремонт сантехнических приборов | 7,56 |  | 7,56 |  |
|  | Расходные материалы на ремонт освещения | 4,71 |  | 4,71 |  |
|  | Ремонт электроосвещения в подвале («Витязь») | 15,97 |  | 15,97 |  |
|  | Ремонт сцены | 22,98 |  | 22,98 |  |
|  | Ремонт кровли | 94,77 |  | 94,77 |  |
| Итого |  | 352,53 | 45,08 | 307,45 | 0,00 |
| ГорОО ( д/с № 4) | Проектно-сметная документация на реконструкцию | 6766,00 | 3980,00 | 2786,00 |  |
| Итого |  | 6766,00 | 3980,00 | 2786,00 | 0,00 |
| СОШ № 1 г.Саяногорска | Подвод горячей и холодной воды в классы | 99,85 | 99,85 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 75,30 |  |  | 75,30 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 1883,60 |  |  | 1883,60 |
|  | Приобретение сантехники | 69,16 | 69,16 |  |  |
|  | ПСД пандуса с крыльцом | 38,73 |  | 38,73 |  |
|  | устройство крыльца с пандусом РХ |  |  |  | 134,58 |
|  | устройство крыльца с пандусом | 37,71 |  |  | 37,71 |
| Итого |  | 2338,92 | 169,01 | 38,73 | 2131,19 |
| СОШ № 2 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 228,16 | 228,16 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 14,60 |  |  | 14,60 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 277,90 |  |  | 277,90 |
|  | Ремонт теплового узла | 56,92 | 56,92 |  |  |
| Итого |  | 577,58 | 285,08 | 0,00 | 292,50 |
| СОШ № 3 г.Саяногорска | Ремонт кровли холодного склада | 63,31 | 63,31 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 8,40 |  |  | 8,40 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 159,00 |  |  | 159,00 |
|  | Ремонт тепловычеслителя | 11,68 | 11,68 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 327,00 | 327,00 |  |  |
|  | Ремонт кухни (расходные материалы) | 25,00 |  | 25,00 |  |
| Итого |  | 594,39 | 401,99 | 25,00 | 167,40 |
| СОШ № 6 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 1082,54 | 982,54 | 100,00 |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 22,60 |  |  | 22,60 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 428,50 |  |  | 428,50 |
|  | Ремонт межпанельных швов | 161,73 | 161,73 |  |  |
|  | Общестроительные работы в туалетах | 30,99 | 30,99 |  |  |
|  | Приобретение линолеума | 207,71 | 207,71 |  |  |
|  | Замена труб и конвекторов | 85,49 |  | 85,49 |  |
|  | Ремонт трубопровода (аварийный), системы отопления | 3082,7 |  | 136,02 | 2946,69 |
|  | Ремонт спортзала | 164,02 |  |  | 164,02 |
| Итого |  | 5266,8 | 1382,96 | 321,51 | 3561,81 |
| СОШ № 5 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 489,30 | 489,30 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 9,70 |  |  | 9,70 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 183,70 |  |  | 183,70 |
|  | Ремонт системы отопления | 160,00 | 160,00 |  |  |
|  | Ремонт теплоизоляции | 40,60 | 40,60 |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы | 60,31 |  | 60,31 |  |
| Итого |  | 943,61 | 689,89 | 60,31 | 193,40 |
| Лицей № 7 г.Саяногорска | Ремонт межпанельных швов | 72,96 | 72,96 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 15,00 |  |  | 15,00 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 286,10 |  |  | 286,10 |
|  | Ремонт отмостки | 68,00 | 68,00 |  |  |
|  | Ремонт участка теплосети | 165,52 | 86,50 |  | 79,03 |
|  | Ремонт перехода | 8011,17 |  | 4005,59 | 4005,59 |
|  | Технический контроль по ремонту перехода | 145,72 |  | 85,72 | 60,00 |
|  | Общестроительные работы | 280,28 |  | 180,72 | 99,57 |
|  | Приобретение расходных материалов для ремонта начальных классов | 31,39 |  | 31,39 |  |
| Итого |  | 9076,15 | 227,45 | 4303,42 | 4545,28 |
| коррекционная школа-интернат № 8 г.Саяногорска | Общестроительные работы (замена линолеума, отделка помещений) | 37,00 | 37,00 |  |  |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 75,00 |  |  | 75,00 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 1939,20 |  |  | 1939,20 |
|  | Общестроительные работы (замена оконных блоков) | 75,66 | 75,66 |  |  |
|  | Общестроительные работы в душевых | 77,00 | 77,00 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 443,61 | 443,61 |  |  |
|  | Установка шатровой крыши | 0,00 |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 277,94 | 17,08 | 142,55 | 118,31 |
|  | Расходные материалы (сантехника) на ремонт канализации | 38,12 |  | 38,12 |  |
| Итого |  | 2963,53 | 650,35 | 180,66 | 2132,51 |
| СОШ № 9 г.Саяногорска | Общестроительные работы в спортивном зале | 1047,78 | 1047,78 |  |  |
|  | Общестроительные работы в туалетах и душевых | 72,89 | 72,89 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 595,77 | 595,77 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации | 249,00 | 249,00 |  |  |
|  | Ремонт системы освещения | 108,00 | 108,00 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 82,35 | 82,35 |  |  |
|  | ПСД на устройство скатной крыши | 97,68 |  | 97,68 |  |
|  | Установка скатной крыши | 574,27 |  | 574,27 |  |
|  | Аварийные работы системы ГВС | 99,49 |  | 99,49 |  |
| Итого |  | 2927,22 | 2155,78 | 771,44 | 0,00 |
| МСШ | Увеличение мощности электроснабжения | 81,70 |  |  | 81,70 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые | 19,40 |  |  | 19,40 |
|  | Замена изношенных деревянных окон на пластиковые РХ | 368,00 |  |  | 368,00 |
|  | Строительно-техническая экспертиза выходов | 27,53 |  | 27,53 |  |
| Итого |  | 496,63 | 0,00 | 27,53 | 469,10 |
| ЧСШ № 1 | Ремонт инженерных сетей | 5839,39 | 5839,39 |  |  |
|  | Общестроительные работы | 3863,41 | 3863,41 |  |  |
|  | Общестроительные работы в медицинском кабинете | 395,18 | 395,18 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (приобретение основных средств) | 65,28 | 65,28 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (приобретение расходных материалов) | 34,47 | 34,47 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (работа) | 95,50 | 95,50 |  |  |
|  | Проект на ремонт теплоузла | 86,07 | 50,63 | 35,44 |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 129,10 | 129,10 |  |  |
| Итого |  | 10508,39 | 10472,95 | 35,44 | 0,00 |
| Итого по МБ |  | 52336,67 | 26544,00 | 14315,50 | 11477,17 |
| Итого по бюджету РХ |  | 5660,58 | 0,00 | 0,00 | 5660,58 |
| Всего по ВМЦП |  | 57997,25 | 26544,00 | 14315,50 | 17137,75 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск и средств бюджета Республики Хакасия. Объем финансирования  Программы составляет 57 997,25 т.руб., в том числе:

- 2010 год   -   26544, т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2011 год   -   14315,5 т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2012 год   - 17 137,75 т.руб., в т.ч. 11 477,17 т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск и 5660,58 т.руб., средства бюджета Республики Хакасия;

5.  Механизм   реализации

# Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов  выполнения программных мероприятий.  Выполнение работ по ремонту  зданий образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск осуществляется  в соответствии  с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками-победителями аукционов, конкурсов и запросов котировок, проводимых каждым из муниципальных заказчиков. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

6. Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

- проведение 142-х ремонтных (общестроительные) работ в образовательных учреждениях, за период действия ВМЦП;

- изготовление 10 проектно-сметных документаций за период действия ВМЦП;

- выполнение 3 технических контролей (экспертиз) за период действия ВМЦП.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования

муниципального образования г.Саяногорска на 2010-2012гг.»

В результате обследования и анализа полученной информации выявлены следующие характерные нарушения правил пожарной безопасности: - отсутствие дверей в рекреациях зданий, что способствует при возникновении пожара быстрому распространению продуктов горения на путях эвакуации; - несоответствие требованиям ППБ 01-03 состояния дверей в помещениях электрощитовых ; - отсутствие электропривода на задвижках обводной линии водомерного устройства системы противопожарного водопровода; -отсутствие необходимого нормативного количества огнетушителей; - несоответствие состояния пожарных коробов, рукавов «Техническому регламенту требований по пожарной безопасности» Устранение всех перечисленных выше нарушений возможно путем использования программно-целевого метода.

Поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

| 1. провести 142 ремонтные (общестроительные) работы в образовательных учреждениях, за период действия ВМЦП |  | 2. изготовить 10 проектно-сметных документаций за период действия ВМЦП |  | 3. выполнить 3 технических контроля (экспертизы) за период действия ВМЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Общестроительные работы |  | Ремонт инженерных сетей |  | Ремонт кровель и межпанельных швов |  | ПСД на строительство |  | ПСД инженерных сетей |  | Строительно- техническая экспертиза |  | Технический контроль по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2010 год - 26544, т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2011 год - 14315,5 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2012 год - 17 137,75 т.руб. в т.ч. 11477,17т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск и 5660,58 т.руб. бюджет Республики Хакасия ВСЕГО: Объём финансирования Программы составляет 57 997,25 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение ремонтных (общестроительных) работ в ОУ | К-во работ | 79 | 51 | 12 |
| 2. Изготовление проектно-сметной документации | К-во работ | 3 | 7 | 0 |
| 3. Технический контроль (экспертиза) | К-во работ | 0 | 2 | 1 |

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2012 г.  № 1232

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска