Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от   ________ 2025  №_____

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципального образования город Саяногорск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск |
| 2. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Саяногорск | до 01 октября 2025 года | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск. |
| 3. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск |
| 4. | Предоставить в адрес Комитета жилищно-коммунального хозяйства транспорта и строительства г.Саяногорск планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Саяногорск к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | С 01 апреля 2025 года По 30 апреля 2025 года | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск. Управление культуры, спорта и молодежной политики, Городской отдел образования г. Саяногорска управляющие организации товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости |
| 5. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, и социальной сферы муниципального образования город Саяногорск к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в адрес Комитета жилищно-коммунального хозяйства транспорта и строительства г. Саяногорск | два раза в месяц 10 и 20 числа каждого месяца | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск. Управление культуры, спорта и молодежной политики, Городской отдел образования г. Саяногорска управляющие организации товарищества собственников жилья; товарищества собственников недвижимости |
| 6. | С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения выполнить проведение мероприятий по капитальному ремонту, замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения в соответствии с планами по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг: А) теплоснабжающих организаций Б) потребителей тепловой энергии В) по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Приложение к настоящему плану) | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающие организации в границах Муниципального образования город Саяногорск Управление культуры, спорта и молодежной политики, Городской отдел образования г. Саяногорска управляющие организации товарищества собственников жилья; товарищества собственников недвижимости подрядные организации по контрактам заключенным по исполнению программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |